## **نموذج (1) إعداد فكرة المشروع**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| فكرة المشروع | | | | |
| عنوان المشروع: متجر إلكتروني | |  | | |
| السيناريو: Home – Login – Sign up – Cart – Order – Manage Orders – add products | | | | |
| المخطط الزمني للمشروع: 11 أسبوع | |  | | |
| التقنيات المستخدمة | Node.js | | MongoDB | bootstrap |
| طريقة تنفيذ المشروع: | أيمن: Node.js | | هايل: MongoDB | سامر: bootstrap |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| اسم المتدرب | الرقم الأكاديمي |  |
| أيمن سعود العوفي | **440113203** | **قائد المجموعة** |
| هايل جبران | **440121685** |  |
| سامر علي | **439207202** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| اعتماد المشرف | الاسم: | التوقيع: |
| اعتماد منسق المشاريع | **الاسم:** | **التوقيع:** |
| اعتماد رئيس القسم | **الاسم:** | **التوقيع:** |

## **نموذج (2) إعداد خطة المشروع**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| الأسبوع | | المهام | المسؤولية | المساندة |
| الأول | 5 / 7 / 1443 | تحديد المشروع | أيمن | هايل - سامر |
| الثاني | 12 / 7 / 1443 | مخطط المشروع | أيمن | سامر - هايل |
| الثالث | 19 / 7 / 1443 | مخطط المشروع | أيمن | سامر - هايل |
| الرابع | 26 / 7 / 1443 | تسليم تقسيم المجموعة | أيمن | هايل - سامر |
| الخامس | 3 / 8 / 1443 | Home | أيمن | هايل - سامر |
| السادس | 10 / 8 / 1443 | Home | أيمن | هايل - سامر |
| السابع | 17 / 8 / 1443 | Login | أيمن | هايل - سامر |
| الثامن | 26 / 8 / 1443 | Sign up | أيمن | هايل - سامر |
| التاسع | 2 / 9 / 1443 | Sign up | أيمن | هايل - سامر |
| العاشر | 9 / 9 / 1443 | Cart | أيمن | هايل - سامر |
| الحادي عشر | 16 / 9 / 1443 | Order | أيمن | هايل - سامر |
| الثاني عشر | 23 / 9 / 1443 | add **products** | أيمن | هايل - سامر |
| الثالث عشر | 7 / 10 / 1443 | Manage Orders | أيمن | هايل - سامر |
| الرابع عشر | 14 / 10/ 1443 | التقرير | أيمن | هايل - سامر |

**ملاحظة:**

1. يفضل استخدام برنامج Microsoft Project لتنفيذ الخطة
2. يتم تسليم نسخه ورقيه من الخطة للمشرف.
3. يتم تسليم نسخه إلكترونية من الخطة عن طريق البلاك بورد